沉浸式VR棒球交互系统需求规格说明书

开发平台：Unity 2022 LTS + Pico OpenXR SDK

部署终端：Pico VR 一体机

一、引言

1.1 文档目的

本文档详细定义沉浸式 VR 棒球交互系统的功能需求、技术规范、设计标准、验收准则与开发策略，为开发团队、测试人员、项目负责人提供统一的开发与验收依据，确保项目交付成果完全匹配课题要求与用户体验预期.

1.2 文档范围

本文档覆盖系统基础必选功能（课题要求核心交付项）、扩展可选功能（高级目标），涵盖需求分析、技术实现、设计规范、测试验收全流程，适用于项目需求分析、设计、开发、测试、交付全阶段。

1.3 术语与缩略语定义

| 术语 / 缩略语 | 完整定义 |
| --- | --- |
| VR | 虚拟现实（Virtual Reality），本文特指 Pico VR 一体机沉浸式交互场景 |
| OpenXR | 跨平台 VR/AR 标准接口，本文特指 Pico OpenXR SDK |
| Sprint | 敏捷开发冲刺周期，本文档固定为 2 周 / 周期 |
| PO | 产品负责人，敏捷开发核心角色，负责需求优先级管控 |
| SM | 敏捷教练，负责流程维护与障碍移除 |
| 状态机 | 游戏核心流程控制逻辑，实现击球 - 跑垒 - 判定全流程闭环 |
| WIP | 在制品，看板管理核心指标，限制并行开发任务数量 |

二、系统概述

2.1 系统总体目标

以敏捷开发为核心管理策略，基于 Unity 引擎与 Pico OpenXR SDK，开发一款轻量化、可稳定运行于 Pico VR 一体机的沉浸式棒球交互系统。核心目标 100% 完成课题基础要求，实现击球、接球、跑垒完整玩法闭环，符合棒球核心规则，具备真实物理仿真、流畅 VR 体感交互、合规比例的棒球场场景；有余力时迭代实现多人对战、训练引导等高级功能，打造可演示、可扩展、具备教学价值的 VR 游戏原型。

2.2 系统整体功能架构

本系统采用模块化解耦设计，整体分为 5 大核心模块，模块间通过标准化接口通信，对应团队分工与开发优先级，模块架构二维设计图规范详见本文 5.2 章节。

| 模块名称 | 核心定位 | 负责小组 |
| --- | --- | --- |
| VR 体感交互模块 | 控制器与虚拟道具的实时映射、体感输入采集、震动反馈 | VR 交互与物理仿真组 (王婧晋,梁艺馨) |
| 物理仿真模块 | 刚体运动、碰撞检测、击球 / 接球物理判定、飞行轨迹模拟 | VR 交互与物理仿真组 (必要时与核心玩法逻辑组共同完成) |
| 核心玩法逻辑模块 | 棒球规则判定、游戏状态机、跑垒控制、防守 AI 逻辑 | 核心玩法逻辑组 (巩佳雨,康舒瑶) |
| 场景与 UI 模块 | 棒球场场景建模、道具美术、UI 界面、特效音效实现 | 场景美术与 UI 资源组(黄珅,) |
| 项目整合与测试模块 | 版本管理、打包部署、全流程测试、BUG 修复 | 项目整合与测试组 (王琦,拉宗吉) |

2.3 用户特征

本系统核心用户为 VR 游戏体验者、棒球运动入门爱好者、高校课题评审人员，用户操作水平覆盖零基础新手，因此系统需具备操作门槛低、交互引导清晰、VR 体验无明显眩晕感的特点。

2.4 系统运行环境

| 环境类型 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 开发环境 | 操作系统：Windows 10/11 64 位； 开发引擎：Unity 2022 LTS 固定版本； 开发工具：Visual Studio 2022、Blender 3.0+； SDK：Pico OpenXR 最新稳定版 |
| 部署运行环境 | 硬件：Pico Neo 3/Pico 4 VR 一体机； 系统：Pico OS 5.0 及以上版本； 运行要求：单眼帧率稳定≥90fps，无明显卡顿、掉帧 |

2.5 开发策略

本项目严格采用Scrum + 看板融合的敏捷开发模式，核心落地策略如下：

- 迭代周期：固定 2 周为 1 个 Sprint 冲刺周期，共 6 个 Sprint 完成全项目交付，每个 Sprint 必须交付可运行的软件版本；

- 需求优先级管控：采用 MoSCoW 法则刚性管控需求，未完成「Must have 必须项」，禁止开发「Could have 可选项」，避免需求蔓延；

- 团队协作规范：8 人团队分为 4 个 2 人结对开发小组，设置 1 名 PO（产品负责人）、1 名 SM（敏捷教练），角色职责与分工详见本文 2.2 章节；

- 标准化会议机制：每日≤10 分钟站会同步进度、暴露问题；每个 Sprint 召开规划会、评审会、回顾会，确保迭代可控；

- 版本管理策略：采用 Git 进行版本管控，搭建主分支、开发分支、功能分支，主分支必须始终保留可运行的完整版本，功能分支测试通过后方可合并。

2.6 假设与依赖

- 项目开发周期内，Pico OpenXR SDK、Unity 引擎保持版本稳定，无破坏性更新；

- 开发团队可正常获取 Pico 开发者平台官方文档、示例项目与技术支持；

- 项目开发所需硬件（Pico VR 一体机、开发用电脑）可稳定供应；

- 课题指导老师可在每个 Sprint 评审阶段提供需求反馈与技术指导。

三、功能需求

本章节功能需求分为基础必选功能和扩展可选功能，每项功能明确输入、处理逻辑、输出要求。

3.1 VR 体感交互核心功能

3.1.1 基础必选功能

| 功能 ID | 功能名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01-01 | 控制器 - 球棒实时映射 | Pico 右手控制器 6DoF 姿态、位置数据 | 1. 以 60Hz 以上采样频率采集控制器位置、旋转角度数据； 2. 虚拟球棒与控制器实现 1:1 姿态、位置同步，无明显延迟（延迟≤20ms）； 3. 禁止仅通过按钮触发挥棒，必须通过控制器挥动动作触发击球逻辑 | 虚拟球棒随控制器实时移动、旋转，实现真实挥棒体感 |
| F01-02 | 挥棒速度与击球点检测 | 控制器连续帧位移数据、球棒 - 棒球碰撞数据 | 1. 通过控制器位移与时间差计算实时挥棒线速度； 2. 碰撞发生时，精准识别击球点在球棒上的位置、球的碰撞点位； 3. 挥棒速度、击球点共同决定球的飞行方向与初速度 | 挥棒速度数值、击球点坐标数据，同步至物理仿真模块 |
| F01-03 | 接球交互映射 | Pico 左手控制器 6DoF 姿态、位置数据 | 1. 虚拟手套与左手控制器实现 1:1 姿态、位置同步； 2. 检测手套与棒球的碰撞，判定接球是否成功 | 虚拟手套随控制器实时同步，输出接球碰撞判定结果 |
| F01-04 | 跑垒移动控制 | 手柄摇杆 / 按键输入 | 1. 支持通过摇杆控制玩家跑垒方向、移动速度； 2. 支持按键触发垒包间快速移动； 3. 玩家到达垒包时，触发安全判定逻辑 | 玩家角色在场景内的移动控制，输出垒包到达触发信号 |
| F01-05 | 基础震动反馈 | 击球、接球、跑垒到位事件 | 1. 击球成功时，触发手柄单次强震动； 2. 接球成功时，触发手柄单次中等震动； 3. 跑垒到达垒包时，触发手柄单次弱震动 | Pico 控制器对应震动反馈效果 |

3.1.2 扩展可选功能

- 震动反馈分层优化：根据挥棒速度、击球力度调整震动强度、时长，实现差异化体感反馈；

- 万向跑步机接入：将跑步机运动数据映射为虚拟角色跑垒移动，替代手柄摇杆控制；

- 动作捕捉数据驱动：支持动捕设备输入，实现虚拟角色全身动作与真实动作实时映射。

3.2 物理仿真核心功能

3.2.1 基础必选功能

| 功能 ID | 功能名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F02-01 | 棒球刚体物理仿真 | 投球初速度、击球初速度、场景重力参数 | 1. 基于 Unity PhysX 物理引擎构建棒球刚体系统； 2. 模拟棒球飞行过程中的重力、空气阻力影响，还原真实抛物线轨迹； 3. 确保球体运动无穿模、无瞬移，物理效果真实可见 | 棒球实时刚体运动、飞行轨迹数据 |
| F02-02 | 球棒 - 棒球碰撞检测 | 球棒与棒球的碰撞体接触数据 | 1. 采用基础碰撞体实现精准碰撞检测，禁止使用复杂 Mesh 碰撞体； 2. 碰撞发生时，同步挥棒速度、击球点数据至飞行逻辑； 3. 判定 3 种击球结果：未击中、内场球、外场球 | 碰撞触发信号、击球结果判定数据 |
| F02-03 | 手套 - 棒球碰撞检测 | 手套与棒球的碰撞体接触数据 | 1. 检测棒球与手套碰撞体的接触，仅当棒球进入手套有效区域时判定为接球成功； 2. 接球成功后，锁定棒球位置，触发出局逻辑 | 接球成功 / 失败判定信号，同步至玩法逻辑模块 |
| F02-04 | 飞行轨迹可视化 | 棒球实时位置数据 | 1. 棒球被击中后，生成连续可见的飞行轨迹线； 2. 轨迹线保留时间≥3s，支持颜色区分球速层级 | 可视化飞行轨迹特效 |

3.2.2 扩展可选功能

- 真实棒球空气动力学仿真：加入马格努斯效应，模拟旋转球的飞行轨迹变化；

- 物理参数自定义：支持在训练模式中调整重力、空气阻力、球的弹性系数等参数；

- 多人联机物理状态同步：实现多客户端之间球体状态、碰撞结果的实时同步，误差≤50ms。

3.3 核心玩法逻辑功能

3.3.1 基础必选功能

| 功能 ID | 功能名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F03-01 | 游戏流程状态机 | 玩家操作事件、判定结果信号 | 1. 构建「投球→击球→跑垒→结果判定→流程重置」完整闭环状态机； 2. 状态切换逻辑清晰，无卡死、无流程阻断； 3. 每个状态切换同步触发对应 UI、音效、特效反馈 | 游戏流程状态实时切换，全流程闭环运行 |
| F03-02 | 棒球核心规则判定 | 击球结果、接球结果、跑垒位置数据 | 1. 实现 3 种核心结果判定：安打、接杀出局、封杀出局； 2. 跑垒到达垒包时，触发安全上垒判定； 3. 防守方接球成功后，触发对应出局逻辑； 4. 所有判定符合棒球核心规则，无逻辑错误 | 规则判定结果，同步至 UI 模块展示 |
| F03-03 | 防守方 AI 基础逻辑 | 棒球飞行轨迹、落点预测数据 | 1. 实现防守 AI 基础移动逻辑，可向棒球落点移动； 2. AI 可完成接球动作，接球成功后触发触杀 / 封杀逻辑 | 防守 AI 角色移动、接球、触杀动作执行 |
| F03-04 | 跑垒控制逻辑 | 玩家移动输入、垒包位置数据 | 1. 玩家击球成功后，解锁跑垒控制权限； 2. 检测玩家与垒包的距离，到达触发范围后自动判定上垒； 3. 限制玩家跑垒顺序，必须按本垒→一垒→二垒→三垒顺序前进 | 跑垒权限控制、上垒判定信号、跑垒进度数据 |

3.3.2 扩展可选功能

- 完整比赛流程：实现攻守轮换、局数切换、积分统计、胜负判定完整比赛逻辑；

- 多人对战模式：支持 2 名及以上玩家联机对战，分别扮演击球方与防守方；

- 智能训练模式：提供挥棒动作提示、击球结果反馈、数据统计分析功能；

- 观赛演示模式：支持第三人称自由视角、固定机位视角观看比赛过程。

3.4 场景与 UI 功能

3.4.1 基础必选功能

| 功能 ID | 功能名称 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F04-01 | 合规棒球场场景搭建 | 棒球场地标准尺寸数据 | 1. 搭建简化棒球场 3D 场景，包含本垒、一 / 二 / 三垒、内场、外场核心区域； 2. 场地尺寸比例基本符合棒球规则，内外场通过地面纹理、颜色明确区分； 3. 场景模型为低模，适配 VR 一体机性能，无明显帧率下降 | 可直接导入 Unity 使用的完整棒球场场景文件 |
| F04-02 | 核心道具建模 | 无 | 完成球棒、棒球、手套、垒包核心道具的 3D 建模与材质制作，模型面数适配 VR 性能要求 | 核心道具 3D 模型与材质文件 |
| F04-03 | 基础 UI 界面实现 | 游戏状态、判定结果数据 | 1. 实现游戏开始界面、游戏内 HUD 界面、结果结算界面； 2. HUD 界面实时展示击球结果、跑垒进度、出局 / 安打判定； 3. 界面交互逻辑清晰，无操作卡顿 | 完整 UI 界面与交互逻辑 |
| F04-04 | 基础音效与特效 | 游戏事件触发信号 | 1. 实现击球、接球、跑垒、判定结果的核心音效； 2. 实现棒球飞行轨迹、击球成功的基础粒子特效 | 音效与特效文件，与游戏事件联动触发 |

3.4.2 扩展可选功能

- 写实风格场景优化：添加观众席、球场灯光、环境细节，提升场景沉浸感；

- 角色模型与动画：添加击球手、防守方 AI 角色模型与全套动作动画；

- 空间音频：实现 3D 空间音效，还原棒球飞行、场地环境的空间听感；

- 虚拟合影社交功能：实现游戏结束后虚拟场景合影、分享功能。

四、核心技术实现规范

4.1 物理仿真技术实现策略

本系统物理仿真基于 Unity PhysX 引擎开发，核心技术策略如下：

- 刚体系统设计规范

棒球刚体设置：质量 0.145kg（符合标准棒球重量），重力缩放 1.0，弹性系数 0.5-0.8，静摩擦 / 动摩擦系数 0.2，禁用重力以外的持续力影响；

球棒 / 手套刚体设置：采用运动学刚体，跟随控制器运动，仅通过碰撞触发物理交互，避免出现刚体抖动、穿模问题。

- 碰撞检测技术策略

碰撞体选型：球棒采用胶囊碰撞体，棒球采用球体碰撞体，手套采用盒体碰撞体，禁止使用 Mesh 碰撞体，保证碰撞检测性能与精度；

检测层级：设置独立的物理层级，仅允许「球棒 - 棒球」「手套 - 棒球」「棒球 - 场景」之间的碰撞，避免无效碰撞检测消耗性能；

连续碰撞检测（CCD）：为棒球刚体开启 CCD，避免高速运动下的穿模问题，确保击球、接球碰撞判定 100% 准确。

- 击球与飞行仿真核心算法

挥棒速度计算：采用滑动窗口采样法，取碰撞前 5 帧控制器位移数据，计算平均挥棒线速度，避免单帧数据误差；

球初速度计算：球的初速度 = 挥棒速度 × 力度系数（1.2-1.5），初速度方向由击球点位置、球棒挥击方向共同决定；

飞行轨迹模拟：基于抛物线运动公式，结合重力、空气阻力计算棒球实时位置，同步生成可视化轨迹线，轨迹采样频率≥30Hz。

- VR 交互映射技术规范

基于 Unity XR Interaction Toolkit 实现控制器与虚拟道具的绑定，采用 Pico OpenXR SDK 官方接口获取 6DoF 数据，保证兼容性；

控制器数据采样频率≥60Hz，姿态同步延迟≤20ms，避免出现体感滞后、眩晕问题；

手柄震动反馈采用 Pico SDK 官方震动接口，震动时长、强度可配置，避免持续强震动影响体验。

4.2 模块化开发技术规范

- 系统采用分层架构设计，分为「输入层→逻辑层→物理层→表现层」，层与层之间通过事件、接口通信，禁止直接跨层调用；

- 每个功能模块独立封装，输入处理、角色控制、物理仿真、规则判定、UI 界面完全解耦，便于后续功能扩展、硬件替换；

- 代码编写遵循 C# 统一命名规范，添加必要注释，保证代码可读性与可维护性；

- 所有资源文件按类型、模块分类存放，命名规范统一，避免资源混乱。

五、设计规范

5.1 美术风格规范

本系统美术风格定调为，核心设计原则如下：

- 整体风格：

- 场景色彩规范：

- 模型面数规范:

- 特效风格：

5.2 二维设计图规范

5.2.1 系统模块架构二维设计图

绘制规范：扁平化层级架构图，采用矩形框表示模块，箭头表示数据 / 事件流转方向，不同模块采用差异化配色区分；

核心内容：顶层为用户层（Pico VR 一体机 / 控制器），中间层为 5 大核心功能模块，底层为技术支撑层，标注模块间的接口与数据流转关系，同步标注各模块负责小组；

5.2.2 棒球场俯视二维平面设计图

绘制规范：标准俯视平面图，采用简洁线条勾勒场地轮廓，色块区分不同功能区域，标注核心尺寸与交互点位，比例完全符合棒球官方场地标准；

核心内容：

  - 以本垒板为中心，呈扇形绘制，标注本垒、一垒、二垒、三垒的位置与垒间距比例；

  - 用浅灰色填充内场区域，浅绿色填充外场区域，虚线标注内外场分界线、本垒打线；

  - 红色标注击球区、跑垒路径、垒包判定范围、防守 AI 站位点；

  - 图下方标注设计说明，明确场地尺寸比例、区域划分逻辑、交互点位设计思路；

5.2.3 核心玩法流程闭环二维流程图

绘制规范：标准泳道式流程图，采用矩形表示操作步骤、菱形表示判定节点、椭圆形表示结果，箭头表示流程走向，标注每个节点对应的技术实现逻辑；

核心内容：完整呈现「投球→玩家挥棒→击球判定→跑垒→接球判定→结果输出」的全流程闭环，覆盖未击中、安打、接杀出局、封杀出局所有分支结果，每个判定节点标注对应的技术支撑（如碰撞检测、规则判定）；

5.2.4 VR 控制器按键映射二维设计图

绘制规范：Pico 控制器正面 / 背面简笔画，标注每个按键、摇杆、扳机键的功能定义，不同功能采用差异化配色标注；

核心内容：标注右手控制器（球棒）、左手控制器（手套）的按键功能，包括摇杆跑垒控制、扳机键辅助交互、菜单键界面操作、震动反馈触发条件等；

5.3 UI 界面设计规范

- 界面风格：与整体美术风格统一，采用扁平化设计，字体清晰、按钮尺寸适配 VR 视线交互，无过小的文字与按钮；

- 界面层级：分为全局 UI（开始 / 结算界面）、世界 UI（游戏内 HUD），世界 UI 跟随玩家视野，固定在视线下方，不遮挡核心游戏场景；

- 信息展示：游戏内 HUD 仅展示核心信息（击球结果、跑垒进度、判定结果），避免信息过载干扰玩家体验；

- 交互规范：按钮点击有明确的视觉、音效反馈，界面切换无卡顿、无瞬移，适配 VR 交互习惯。

六、非功能需求

6.1 性能需求

- 帧率要求：Pico VR 一体机运行时，单眼渲染帧率稳定≥90fps，无持续掉帧、卡顿；

- 响应延迟：控制器姿态同步延迟≤20ms，按键操作响应时间≤10ms，碰撞判定响应无明显延迟；

- 包体大小：最终打包安装包大小≤2GB，适配 Pico 一体机存储要求；

- 内存占用：运行时内存占用≤4GB，无内存泄漏问题。

6.2 可用性与稳定性需求

- 系统连续运行时间≥30 分钟，无崩溃、无卡死、无逻辑异常；

- 核心功能触发成功率 100%，碰撞判定准确率≥99%，无漏判、误判问题；

- 系统支持异常退出后重启，数据与设置无丢失；

- 操作门槛低，零基础用户可在 1 分钟内掌握核心操作，快速上手游戏。

6.3 VR 体验舒适度需求

- 无明显眩晕感：场景移动、视角切换平滑，禁止快速旋转视角，跑垒移动支持瞬移模式，降低晕动症风险；

- 无视觉疲劳：场景色彩柔和，无高频闪烁特效，UI 文字大小适配 VR 观看距离，无重影、模糊问题；

- 体感一致性：虚拟道具的运动与控制器动作完全同步，无体感错位、延迟问题。

6.4 可维护性与兼容性需求

- 系统采用模块化解耦设计，代码注释覆盖率≥30%，便于后续功能扩展与维护；

- 兼容 Pico Neo 3、Pico 4 全系列 VR 一体机，适配 Pico OS 5.0 及以上所有稳定版本；

- 支持 Unity 引擎小版本迭代更新，无兼容性报错；

- 预留硬件扩展接口，可快速接入万向跑步机、动捕设备等外设。

七、验证与验收标准

7.1 功能验收标准

| 需求类型 | 验收通过标准 |
| --- | --- |
| 基础必选功能 | 1. 100% 覆盖本文 3.1-3.4 章节所有基础功能，无遗漏； 2. 核心玩法流程完整闭环，可完整完成「击球→跑垒→判定」全流程； 3. 所有功能符合棒球核心规则，无逻辑错误、判定失误； 4. VR 交互流畅，物理仿真真实可见，无穿模、无延迟； 5. 场景尺寸比例合规，UI、音效、特效完整，无缺失。 |
| 扩展可选功能 | 按开发前确认的扩展需求清单，逐项验证功能实现效果，符合需求定义的输入、处理、输出要求。 |

7.2 非功能验收标准

- 性能指标完全符合本文 6.1 章节要求，Pico 一体机运行帧率稳定≥90fps，无卡顿、崩溃；

- 连续运行 30 分钟无异常，核心功能触发成功率 100%，判定准确率≥99%；

- VR 体验无明显眩晕感，操作引导清晰，零基础用户可快速上手；

- 安装包可正常在 Pico 一体机上安装、运行，无兼容性报错。

7.3 测试计划

- 单元测试：每个功能模块开发完成后，开发人员自行完成单元测试，验证模块功能符合需求要求；

- 迭代集成测试：每个 Sprint 结束后，整合组完成模块集成测试，验证模块间接口通信正常，主分支可稳定运行；

- 全量回归测试：项目开发完成后，执行全量回归测试，覆盖所有功能需求、非功能需求，输出完整测试报告与 BUG 清单；

- 实机验收测试：在 Pico VR 一体机上完成实机测试，邀请零基础用户体验，验证可用性与舒适度，输出验收测试报告。

八、项目里程碑和进度规划

本项目采用 6 个 Sprint 迭代开发，里程碑与交付物完全对齐敏捷开发策略，具体规划如下：

| 里程碑 | 时间周期 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- |
| 里程碑 1：项目启动与技术验证 | Sprint1（第 1-2 周） | 1. 本文档需求规格说明书终版； 2. 统一的开发环境，全员完成技术扫盲； 3. 最小技术验证原型（控制器 - 球棒映射）； 4. 完整的二维设计图初版； 5. 搭建完成 Git 仓库、任务看板、敏捷协作框架。 |
| 里程碑 2：核心交互与场景原型交付 | Sprint2（第 3-4 周） | 1. 可在 Pico 一体机运行的挥棒击球最小可玩原型； 2. 完成挥棒检测、碰撞判定、飞行轨迹可视化功能； 3. 合规比例的简化棒球场场景与核心道具模型； 4. 基础 UI 界面初版。 |
| 里程碑 3：核心玩法全流程闭环交付 | Sprint3（第 5-6 周） | 1. 单轮比赛全流程闭环可运行原型； 2. 完成接球判定、出局逻辑、跑垒控制、规则判定全功能； 3. 防守 AI 基础逻辑开发完成； 4. 核心音效、特效、震动反馈开发完成。 |
| 里程碑 4：基础功能 100% 完成交付 | Sprint4（第 7-8 周） | 1. 100% 覆盖所有基础必选功能的稳定原型； 2. 所有核心 BUG 修复完成，无流程阻断、无判定错误； 3. 可在 Pico 一体机稳定运行，帧率、性能达标； 4. 第一版开发文档、操作说明、测试报告。 |
| 里程碑 5：体验优化与扩展功能交付 | Sprint5（第 9-10 周） | 1. 完成所有 Should have 需求，游戏体验全面优化； 2. 可选扩展功能开发完成，交付增强版原型； 3. 性能优化完成，Pico 实机运行稳定流畅； 4. 完整的开发文档、测试报告终版。 |
| 里程碑 6：最终交付与验收 | Sprint6（第 11-12 周） | 1. 项目最终可安装版本，可稳定运行于 Pico 一体机； 2. 全套交付材料：答辩 PPT、演示视频、开发文档、操作手册、设计图源文件； 3. 项目验收测试报告、敏捷开发复盘报告。 |

九、附录

9.1 需求变更记录

| 变更编号 | 变更内容 | 变更原因 | 变更时间 | 变更人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （按变更顺序填写） |  |  |  |  |  |

9.2 参考资料

- Pico OpenXR Unity 开发官方文档：https://developer-cn.picoxr.com/document/unity-openxr/about-openxr-and-the-unity-engine/

- Unity 官方 PhysX 物理系统手册、XR Interaction Toolkit 官方文档

- 棒球运动竞赛规则（2024 版）

- 参考游戏《TOTALLY BASEBALL》Steam 商店页：https://store.steampowered.com/app/1192380/TOTALLY_BASEBALL/

- 敏捷软件开发宣言与 Scrum 官方指南

- 棒球规则入门参考视频：https://www.bilibili.com/video/BV1U64y1z7Mm

9.3 附件

- 附件 1：系统模块架构二维设计图

- 附件 2：棒球场俯视二维平面设计图

- 附件 3：核心玩法流程闭环二维流程图

- 附件 4：VR 控制器按键映射二维设计图

- 附件 5：项目测试用例清单